Evaluatieverslag Examenproject 2018

## FEEDBACK EN OPMERKINGEN

## WELKE ACTIES IK HAD KUNNEN ONDERNEMEN

## VERLOOP VAN HET PROJECT

In de eerste twee uur van het project was ik vooral gefocust op het maken van het projectplan. Hier heb ik ook vragen gesteld aan de klant die gedocumenteerd staan (opdracht 1) en heb ik genoteerd op mijn kladblok. In het projectplan heb ik alle data die nodig is om mee te geven aan de opdrachtgever opgelegd. Ook heb ik daarbij een functioneel, technisch(+database) en grafisch ontwerp opgeleverd zodat de klant alles kan doornemen.

Nadat ik klaar was met het maken van het projectplan ben ik bezig geweest met de opzet van de login pagina en van het opzetten van het basis ontwerp. Uiteindelijk heb ik gekozen op voor een simpele platte stijl te gaan omdat het doel van de website niet is om bezoekers aan te trekken maar om studenten hun gang te laten gaan. Het opzetten nam ongeveer een uur van mijn tijd terwijl ik zelf had aangegeven dat ik er minstens twee nodig had. Daarbij had ik mijzelf dus onderschat.

Nadat de opzet was gemaakt voor het inlog systeem moest ik aan het technische gedeelte gaan werken (backend). Ik was aan het twijfelen of ik een PHP-framework zou gebruiken maar heb uiteindelijk besloten het niet te doen omdat het teveel zou opbieden voor zo klein project. Wel heb ik besloten om een Helper te maken (helper.php) dit zou een PHP-class zijn dat mij zou helpen in de ontwikkeling en alle functies waar je de database voor moet gebruiken in bevinden. Dit heb ik object georiënteerd gedaan omdat eventuele code meerdere malen gebruikt zou worden en dat ik het dan niet opnieuw hoef te schrijven.

Nadat ik klaar was met een paar basis functionaliteiten die van eis waren voor het project ben ik met de klant gaan zitten om te laten zien wat ik al had. Hier had hij een opmerking over het overzicht op de homepagina. Het leek hem leuk om daar alle bedrijven op een rij te hebben staan met het aantal geschreven ervaringen. Dit heb ik uiteindelijk gemaakt voor het project. Ook kregen we nog een aanpassing voor het schrijven van ervaringen, studenten zouden een cijfer moeten kunnen meegeven. Nadat ik dat had gedaan heb ik in het bedrijfsoverzicht op de voorpagina ook nog gemaakt dat je een gemiddeld cijfer kan zien van een bedrijf.

Op het einde van dag twee (ongeveer 14 uur in het project) was ik klaar met alle basiseisen. Hierna heb ik alle eisen doorlopen en getest of alles goed werkt. Op een paar kleine spelfouten en verkeerde informatie op een plek na was alles geheel goed. Omdat ik wat tijd over had heb ik besloten te gaan werken aan extra functionaliteiten die ik heb besproken met de opdrachtgever. Deze functionaliteiten bestaat uit: Ervaringen aanpassen, student aanpassen en verwijderen, ervaring verwijderen als mentor en een zoekfilter bij alle overzichten. Deze heb ik in dezelfde dag nog afgemaakt.

Op de derde en laatste dag ben ik begonnen met de acceptatie-test in te vullen. Hier kwam vrijwel alles positief uit op een paar kleine fouten na die ik meteen heb opgelost.